Załącznik Nr 10

Do Uchwały Nr XXII/150/04

Rady Gminy w Gidlach

Z dnia 30.12.2004r.

# Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych wieloletnich

| Lp | Nazwa zadania | Koszt szacunkowy | Wykonanie poniesionych wydatków do końca 2004r. | lata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Budowa wodociągu, kanalizacji i oczyszczalni ścieków Gidle- Pławno V etap oraz kanalizacja burzowa | 10.990.574 | 9.980.574 | 1.010.000 | - | - | - |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławice | 1200000 | 60.000 | 450000 | 690000 |  |  |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górka, Wojnowice, Ciężkowice, Młynek | 1200000 |  | 600000 | 600000 |  |  |
| 4 | Wykonanie projektów na wodociągi | 180000 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  |
| 5 | Modernizacja dróg na osiedlu w Gidlach | 1.400.000 | 390.000 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 260.000 |
| 6 | Modernizacja rynku w Gidlach | 400.000 | 5.000 | 100.000 | 295 000 |  | - |
| 7 | Przebudowa mostu na kanale lodowym w miejscowości Michałopol | 400.000 | 151.500 | 50.000 | 198.500 | - | - |
| 8 | Budowa chodników | 400.000 | 94.840 | 150000 | 155.160 | - | - |
| 9 | Wymiana okien w budynkach komunalnych | 36.700 | 21.700 | 15.000 |  |  |  |
| 10 | Modernizacja budynku świetlicy w Pławnie | 125.364 | 110.364 | 15.000 |  |  |  |
| 11 | Budowa ulicy Kościelnej w Pławnie | 400.000 | - | 100.000 | 100.000 | 200.000 |  |
| 12 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy | 700.000 |  | 220.000 | 480.000 |  |  |
| 13 | Wymiana okien w świetlicach | 25.000 |  | 5.000 | 20.000 |  |  |
| 14 | Wymiana okien w przedszkolach | 79.000 | 39.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 15 | Utworzenie gminnego zespołu reagowania | 10.000 |  | 10.000 |  |  |  |
| 16 | Zakup zastawów komputerowych | 50.000 | 16.826 | 15.000 | 18.174 |  |  |
|  | OGÓŁEM | 17596638 | 10.929,804 | 2.970.000 | 2936834 | 500000 | 260000 |