Załącznik do uchwały

Nr XXVIII /179/05

Rady Gminy w Gidlach

z dnia 28 lipca 2005r.

PLAN ROZWOJU WSI

GIDLE

NA LATA 2005-2006

Opracowany przez:

Radę Sołecką Wsi Gidle

Lokalną Grupę Odnowy Wsi

### GIDLE, 2005

Spis treści

Cel opracowania Planu Rozwoju Wsi .......................................................	   2

Wstęp ............................................................................................................	   4

- Położenie ..................................................................................................	   4

- Strefa społeczna ...................................................................................	   5

- Infrastruktura techniczna .................................................................	   7

- Strefa gospodarcza ..............................................................................	   8

- Diagnoza aktualnej sytuacji wsi Gidle ..............................................	   9

- Analiza zasobów sołectwa ...................................................................	  11

- Wizja ........................................................................................................	  14

- Analiza SWOT .......................................................................................	  14

- Opis zadań przewidzianych do realizacji ........................................	  17

- Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań przewidzianych

do realizacji w Planie Rozwoju Wsi Gidle…………………………………………   24

Celem opracowania Planu Rozwoju Wsi jest sformułowanie strategii rozwoju wsi Gidle w oparciu o:

- analizę zasobów sołectwa

- analizę korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych oraz potencjalnych szans        i  zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców

- wizję rozwoju

- priorytety rozwoju

Założeniem planu rozwoju sołectwa jest podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ożywienie społeczne i gospodarcze, zwiększenie atrakcyjności  turystycznej i inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Plan ten zakłada:

rozwój wsi oraz poprawę warunków życia poprzez:

- utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach

- utworzenie placu zabaw;

- remont placu targowego

- przebudowę i ulepszenie nawierzchni dróg we wsi Gidle ul. Cmentarna, Konopnickiej, Norwida, Słowackiego, Mickiewicza

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej (ZOZ, UG, placówki oświatowe, mieszkania komunalne), wraz z modernizacją kotłowni i systemów grzewczych

- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Gidlach

- organizowanie programów edukacyjnych mających na celu estetyzację wsi i wzrost świadomości ekologicznej

zwiększenie atrakcyjności wsi min.  poprzez:

- modernizację rynku – głównego placu w centrum wsi

- budowę parkingu przy boisku sportowym i przy cmentarzu

rozwój turystyki  i wypoczynku oparty o dziedzictwo kulturowe i zasoby przyrodnicze poprzez:

- budowę obiektu edukacyjnego ,,dziupli” przyrodniczo-ekologicznej w miejscowości Niesulów

- budowę miejsca rekreacyjno - biwakowego w Niesulowie

- budowę ścieżki rowerowej Gidle –Niesulów

- rozbudowę boiska sportowego  LKS ,,VIS” Gidle

- budowę parkingu dla autobusów turystycznych

- urządzenie bazy noclegowej dla turystów i pielgrzymów

- popularyzację ofert dla turystów w gospodarstwach rolnych

Za priorytetowe w bieżącym okresie programowania w latach 2005-2007 przyjęto projekty mające na celu ożywienie działalności kulturalnej, rozwijanie poczucia wspólnoty, promowanie wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą poprzez utworzenie Gminnego Domu Kultury, modernizację rynku  czyli centralnego miejsca we wsi i utworzenie placu zabaw, który byłby miejscem odpoczynku i rekreacji zarówno dzieci jak i całych rodzin.

Zadania te zgodne są ze strategicznym dokumentem gminy tj. Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006, oraz celami działania 2.3. ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego’’ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich’’.

Plan ten będzie podlegał ciągłej ewaluacji, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców oraz możliwościami finansowymi gminy.

SOŁECTWO GIDLE

SOŁECTWO GIDLE  		- miejscowości Gidle, Niesulów, Skrzypiec.

GMINA 			- Gidle

POWIAT 			- radomszczański

LICZBA MIESZKAŃCÓW 	- 1577

POWIERZCHNIA 		- 9,13 km2

SOŁTYS  			- Edward Mirowski

RADA SOŁECKA		- Kosmala Jan, Kosmala Stefan, Mirowski Edward,

Jurczyk Mirosław, Gawron Jacek

#### LOKALNA GRUPA ODNOWY

#### W skład której wchodzą następujące osoby:

#### Ewa Romańczyk, Krystyna Kubasiak, Anna Bednarz, Ewa Smętek, Michał Bartnik,

#### Zbigniew Ostojski

GŁÓWNE ZADANIA RADY SOŁECKIEJ I LOKALNEJ GRUPY ODNOWY WSI

- organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców związanych z warunkami życia i pracy

- integracja społeczności lokalnej

- rozbudzenie tożsamości wsi i wartości życia wiejskiego

- inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości życia na wsi oraz bytu jej mieszkańców

- organizacja imprez okolicznościowych

- wzbogacenie życia kulturalnego wsi

- podniesienie atrakcyjności wsi

- kultywowanie tradycji

- rozwój sportu, rekreacji, turystyki i agroturystyki.

WSTĘP

Historia Gidel sięga do okresu wczesnego chrześcijaństwa. Już w 1045 roku wybudowano tutaj kościółek z drzewa modrzewiowego, przebudowany w XVII wieku, zaliczany do najstarszych zabytków sakralnych w Polsce. Jak wynika z dokumentów z końca XV wieku, wieś Gidle (pierwotna nazwa Gidel) należała do rodu Gidelskich herbu Poraj.

Dogodne położenie osady, przy zbiegu rzek Wiercicy i Wierciczki i przy szlaku Radomsko-Włoszczowa sprzyjało rozwojowi osady; wieś słynęła w okolicy z tradycji sztuki ludowej i rękodzielniczej.

Już w XVI wieku Gidle znane były z kultu Matki Boskiej Gidelskiej. W pierwszej połowie XVII wieku kult dotarł na Litwę, a wkrótce do całej nieomal Europy, również władze kościelne zalecały pątnikom, aby w drodze na Jasną Górę odwiedzali Gidle. Zwyczaj ten przetrwał do dziś, liczni pielgrzymi oddają hołd cudownej figurce Matki Boskiej umieszczonej w Klasztorze OO Dominikanów. Gidle zasłynęły również w przemyśle, dzięki Józefowi Sucheniemu znanemu konstruktorowi narzędzi rolniczych. Uzyskał on w 1878r medal na wystawie w Paryżu i członkostwo Akademii Nationale Agricole za konstrukcję pługa.

Obecnie wieś Gidle to centrum Gminy z siedzibą władz. Na jej terenie znajdują się: Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Posterunek Policji, Ośrodek Zdrowia, Apteki, Remiza Strażacka oraz Gminne Centrum Informacji. We wsi działalność prowadzi kilkanaście podmiotów gospodarczych, są to małe  firmy handlowe i usługowe  min. sklepy spożywcze, z artykułami przemysłowymi i budowlanymi, a także piekarnia, masarnia oraz zakład produkcji naczep.

Liczne zabytki sztuki sakralnej, stosunkowo dobry stan środowiska przyrodniczego, nie zdegradowanego przez przemysł i korzystne położenie to główne walory wsi.

Przyszłość wsi to rozwój usług, przetwórstwa rolnego, jak również turystyki, agroturystyki i szeroko rozumianej rekreacji.

- Położenie

Wieś Gidle położona jest na skraju województwa łódzkiego w odległości 13 km od Radomska i 35 km od Częstochowy. Usytuowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 784. Sołectwo Gidle obejmuje swym zasięgiem miejscowości Gidle, Skrzypiec i Niesulów. Powierzchnia sołectwa Gidle to 912,99 ha.

  - Klimat

Pod względem klimatycznym wieś leży na pograniczu regionu klimatycznego Łódzko – Wieluńskiego i regionu klimatycznego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Podstawowe parametry tego terenu są następujące:

- średnia roczna temp. 7,7 st. C

- średnia temp. dla stycznia  - 3 st. C

- średnia temp. dla lipca 18,2 st. C

- średnia roczna suma opadów atmosfer. 585 mm

- pokrywa śnieżna utrzymuje się przez ok. 54 dni w roku

- okres wegetacyjny trwa ok. 210 dni

Obszar ten charakteryzuje się słabymi warunkami wilgotnościowymi. Klimat lokalny jest zróżnicowany zależnie od rzeźby terenu i w dużym stopniu od szaty roślinnej. Dlatego rola kompleksów leśnych jest korzystna, powodują one wyrównywanie amplitud dobowych przebiegów temperatur i wilgotności.

- Strefa społeczna

  - Ludność

Gidle zamieszkuje 1389 osób wg stanu na dzień 31.12.2004r. Średnią gęstość zaludnienia przedstawia poniższe zestawienie:

| Wieś | Ilość mieszkańców | Powierzchnia w km2 | Ilość mieszkańców na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gidle | 1389 | 8,09 | 172 |

Procentowy  udział mężczyzn i kobiet w strukturze ludności jest bardzo zbliżony. Przyrost naturalny  mierzony w liczbach bezwzględnych jest ujemny. We wsi jest ok. 540 gospodarstw domowych.

Głównym źródłem utrzymania dla ok. 40% mieszkańców jest praca w prywatnych i publicznych zakładach, na rachunek własny pracuje ok.17% społeczności wsi, pozostałe źródła utrzymania to  praca we własnych gospodarstwach rolnych, zasiłki , emerytury, renty i inne świadczenia.

Ludność w przedziale wieku do 17 lat stanowi ok. 22%, mężczyźni powyżej 65 roku ok. 6%, kobiety powyżej 60lat ok. 12%.

Ludność w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym stanowi ok. 80% mieszkańców wsi.

  - Oświata

Na terenie wsi funkcjonuje Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.  Do obwodu Szkoły Podstawowej w Gidlach zaliczamy miejscowości: Gidle, Ruda Niesulów, Stęszów,  Skrzypiec, Borowa, Włynice, Ojrzeń, Kotfin.

Gimnazjum swym zasięgiem obejmuje: Gidle, Rudę,  Niesulów, Stęszów, Wojnowice, Skrzypiec, Borowę, Włynice, Ojrzeń, Kotfin, Ciężkowice, Zabrodzie, Graby i  Michałopol.

Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum,  mieści się w jednym budynku, a uczniowie korzystają ze wspólnych klaso – pracowni.

Stan organizacyjny oświaty na szczeblu podstawowym w roku szkolnym 2003/2004

| Nazwa i siedziba szkoły | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) | Liczba pracowników obsługi (w przeliczeniu na etaty) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła Podstawowa | 10 | 205 | 19 | 7 |
| Gimnazjum | 7 | 188 | 16,48 | 1,75 |

Młodzież ponadgimnazjalna uczęszcza do szkół średnich i wyższych w Radomsku i Częstochowie oraz innych większych miastach.

  - Służba zdrowia

Na terenie Gidlel funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20.00. Natomiast w soboty w godzinach dopołudniowych pełnione są dyżury przez lekarza i pielęgniarkę. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku przyjmują specjaliści: ginekolog, okulista i neurolog.

Zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Gidlach.

| Kadra | Ilość etatów lekarskich |
| --- | --- |
| Internista | 2 |
| Pediatra | 1 |
| Stomatolog | 1 |

  - Bezpieczeństwo publiczne

# Policja

Na terenie wsi Gidle znajduje się Posterunek Policji obsługujący teren całej gminy Gidle.

#### Ochotnicza Straż Pożarna

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

Większość pożarów to pożary lasów, poszycia leśnego i traw na nieużytkach. Przyczynami tych pożarów najczęściej bywa nieostrożność osób dorosłych lub podpalenie. Tutejsza jednostka dysponuje 2 samochodami bojowymi oraz niezbędnym sprzętem do prowadzenia akcji gaśniczych. Jednostka ta bierze również udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczenia porządku publicznego podczas uroczystości, które odbywają się na terenie gminy.

  - Kultura

Istotną funkcję w popularyzacji kultury i czytelnictwa w gminie pełni Gminna Biblioteka Publiczna usytuowana w pobliżu Urzędu Gminy. W skład sieci bibliotecznej wchodzą filie w Pławnie i w Ciężkowicach oraz punkty biblioteczne usytuowane                      w świetlicach wiejskich.

| Biblioteka | Księgozbiór | Liczba czytelników | Liczba wypożyczeń |
| --- | --- | --- | --- |
| Gidle | 33 900 | 1 426 | 28 762 |

Kulturotwórcze funkcje pełnią również: przyklasztorne muzeum i biblioteka. Muzeum funkcjonuje od 1950r., eksponowane są w nim zabytki sztuki sakralnej i regionalnej. Prezentowana jest m.in. cenna galeria obrazów sakralnych, portretów trumiennych namalowanych na blasze w XVII w. oraz rzeźb usuniętych z kościoła w XVII lub XVIII w.  W gablotach przechowywane są ikony i miniaturki Matki Boskiej, medale religijne i świeckie oraz numizmaty. Przyklasztorna biblioteka zawiera kilka tysięcy woluminów. Założona została w 1624r przez Ojca Bernarda Paxillusa, antyariańskiego literata. Obecnie usystematyzowane archiwum tego zbioru, zawierające ponad 100 pozycji, przechowywane jest w Krakowie.

Poza zajęciami szkolnymi dzieci i młodzież działają w :

- szkolnych  kołach  przedmiotowych

- szkolnym klubie młodego europejczyka i młodego ekologa

- szkolnym  kole PCK.

Oprócz kółek zainteresowań i szkolnych klubów na wsi istnieją i działają:

- zespół folklorystyczny „Gidlanie” przy PSP w Gidlach

- zespół wokalny „Agibabki”

- chór parafialny i klasztorny przy Bazylice i kościele parafialnym

- zespół muzyczny i schola przy klasztorze OO Dominikanów

- klub sportowy (LKS „VIS” Gidle)

- grupa teatralna „Dabar”

- koło ZBOWiD w Gidlach

- orkiestra dęta

Życie kulturalne wsi to min. popularne cyklicznie organizowane letnie festyny i imprezy, obchody świat narodowych i kościelnych, bale, zabawy taneczne, rozgrywki sportowe w organizację których włączają się nie tylko dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele i rodzice ale także mieszkańcy.

Na terenie wsi Gidle brak jest miejsca, w którym mogłyby się spotykać i rozwijać działalność w/w grupy i zespoły. Brak jest organizatora i koordynatora szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury rozwiązałoby te problemy. GOK stałby się inicjatorem i organizatorem imprez kulturalnych, pomagałby grupom i zespołom artystycznym w rozwijaniu swojej działalności na terenie całej gminy Gidle. Młode społeczeństwo gminy czuje potrzebę tworzenia i działania –świadczy o tym aktywny udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, obchodach świąt, dożynkach gminnych. Obecnie koordynatorem i organizatorem tych działań są szkoły oraz Urząd Gminy.

Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury spowoduje bardziej aktywny udział w szeroko rozumianej działalności kulturalnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gidel. GOK będzie mógł służyć wszystkim mieszkańcom, będzie w nim można organizować wystawy, speklakle, koncerty, prezentować dzieła lokalnych twórców, a nawet stworzyć mini ,,muzeum sztuki współczesnej”. Utworzenie GOK-u będzie miało wpływ na formy spędzania wolnego czasu. Istnienie miejsca w którym można będzie ciekawie i bezpiecznie spędzić popołudnie, rozbudzać i rozwijać zainteresowania, wykluczy powstawanie zagrożeń oraz spowoduje że mieszkanie na wsi będzie również atrakcyjne dla młodych ludzi.

Na temat konieczności utworzenia GOK-u można by pisać wiele, z pewnością jest to instytucja, która powinna funkcjonować w każdej gminie. Dziś ze względów finansowych likwiduje się placówki kulturalne i ogranicza środki na zaspokajanie pozamaterialnych potrzeb mieszkańców wsi, jednakże mając na celu dobro i rozwój społeczeństwa naszej wsi oraz całej gminy chcemy utworzyć GOK .

# Infrastruktura Techniczna

  - Zaopatrzenie w wodę

Wieś jest  całkowicie zwodociągowana. Woda jest dostarczana z ujęcia w Gidlach

Ujęcie to składa się z dwóch studni głębinowych o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych q= 55,82 i 52,45 m3/h.

Wyposażenie gospodarstw w wodociągi i kanalizację.

| Obszar | Sieci w km | Przyłącza do mieszkań | Zużycie wody w gosp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wodociąg | kanalizacja | wodociąg | Kanalizacja | w tys.dm3/rok |
| Gidle | 11,82 | 5,11 | 307 | 224 | 43,2 |

  - Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Na terenie gminy sieć kanalizacyjna jest obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków typu biologiczno-mechanicznego „Ecolo-Chief” w Gidlach. Średnio-dobowa wydajność oczyszczali wynosi 350m3. Do oczyszczalni są dowożone również ścieki z indywidualnych gospodarstw z terenu całej gminy. Oczyszczalnia jest typu skalowalnego tzn. istnieje możliwość jej rozbudowy i zwiększenia wydajności dobowej.

  - Gospodarka odpadami

Na terenie wsi funkcjonują dwa systemy zbierania odpadów:

- system mieszany, gdzie źródłami wytwarzania odpadów są gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury takie jak handel, usługi, szkolnictwo itp.

- system selektywnego zbierania odpadów, który został przez gminę wprowadzony od czerwca 1999 roku. Odpady segregowane są na szkło, plastik i papier w specjalnie przygotowanych, podpisanych pojemnikach, które umieszczone są w sołectwie                   w wyznaczonych miejscach. Zebrane z segregacji odpady zabierane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku i oddawane do recyklingu.

Wywozem odpadów komunalnych zajmują się następujące podmioty gospodarcze:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku

- Firma ,,PROFESSIONAL’’ S.C. W. Strach i E. Strach- Rąbień

- Rethmann Recycling Sp.z o.o. O/ Radomsko

#### Strefa gospodarcza

4.1. Podmioty gospodarcze

Na terenie wsi prowadzą działalność małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy i zakłady usługowe(najwięcej jest firm prowadzących działalność handlową i usługową). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców wsi  jest prowadzona działalność gospodarcza oraz praca najemna we wsi i okolicznych miastach ok.60% ogółu zatrudnionych.

Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Gidle na dzień 23 listopada 2004r.

|  | Produkcja | Usługi | Handel | Gastronomia | Transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gidle | 5 | 30 | 42 | 2 | 5 |

Na terenie wsi funkcjonują zakłady o profilu motoryzacyjnym:

- zakład produkcji naczep „Berger Company”

- „Metalex Bis”.

a także firmy zajmujące się transportem międzynarodowym i krajowym

- GIDPOL

- ZUHT - Zbigniew Skrzypczyński oraz sklepy, apteki i zakłady-piekarnia ,masarnia itp.

  - Rolnictwo

Dominują małe gospodarstwa, które produkują na własne potrzeby. Na terenie wsi jest ich ok. 150. Produkują mleko, żywiec, zboże, rośliny okopowe. Duża ilość łąk sprzyja produkcji bydła. Konieczna jest restrukturyzacja branży, znalezienie obszarów działania które będą w stanie zapewnić godziwe dochody, szkolenia rolników w zakresie przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej.

Średnia powierzchnia gospodarstw w sołectwie

| Wieś | Liczba mieszkańców | Ilość gospodarstw | Powierzchnia ogólna w ha | Średnia pow. gospodarstwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gidle | 1389 | 150 | 809 | 5,3 |

  - Leśnictwo

# Powierzchnia lasów prywatnych i państwowych w sołectwie Gidle

| Sołectwo | Powierzchnia lasów w ha | Prywatne | Państwowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Gidle | 96 | 34 | 62 |

# Typy siedliskowe lasu są zróżnicowane i powstały w ścisłej zależności od typów gleb.

Dominującymi gatunkami w drzewostanie są:

- sosna (85%).

- brzoza  (11%)

Gatunkami towarzyszącymi są: olsza (2%), świerk, dąb (1%).

Przeważającą część powierzchni leśnej stanowią lasy państwowe (ok. 64% powierzchni leśnej ogółem).

- Diagnoza aktualnej sytuacji wsi Gidle

Co ją wyróżnia?

- dogodne położenie, wieś położona centralnie na terenie gminy, jest miejscem przecinania się gminnych szlaków komunikacyjnych oraz dróg o znaczeniu powiatowym i wojewódzkim,

- bliskość większych miast (Radomsko, Częstochowa, Włoszczowa),

- dobre połączenie komunikacyjne,

- wielkość wsi – 1389 mieszkańców, największa wieś w gminie,

- siedziba władz Gminy,

- siedziba Publicznego Przedszkola jednego z dwóch działających w gminie,

- siedziba jednej z czterech funkcjonujących na terenie gminy szkół podstawowych do której uczęszcza 205 uczniów,

- siedziba Gimnazjum Publicznego, jednej z dwóch tego typu placówek oświatowych  na terenie gminy, do którego uczęszcza 188 uczniów,

- na terenie wsi znajdują się trzy zabytkowe kościoły, dworek z niewielkim parkiem (obecnie siedziba Urzędu Gminy), cmentarz

- drzewa - pomniki przyrody

Jakie pełni funkcje?

- jest miejscem odwiedzanym przez rzesze pielgrzymów i turystów z całej Polski, jak również z zagranicy

- ze względu na największą w gminie ilość placówek oświatowo-wychowawczych  pełni funkcje kulturalno-oświatową,

- w dużym stopniu pełni funkcje handlowo – usługowe,

Kim są mieszkańcy?

- pracownicy zakładów pracy na terenie miejscowości oraz gminy i poza nią,

- właściciele gospodarstw rolnych,

- osoby zajmujące się handlem i usługami (sklepy spożywcze, masarnia , piekarnia, zakłady usługowe),

- dzieci, młodzież i studenci,

- emeryci, renciści i bezrobotni.

Co daje utrzymanie?

- praca zarobkowa na terenie miejscowości, na terenie gminy i poza nią,

- praca we własnym indywidualnym gospodarstwie rolnym,

- praca na własny rachunek w usługach lub handlu,

- świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych.

Jak zorganizowani są mieszkańcy?

- głównie mieszkańcy sołectwa organizują się w związku z życiem placówek oświatowych oraz przy okazji dożynek gminnych oraz obchodów świąt narodowych i lokalnych uroczystości. Rodzice uczniów placówek oświatowych, tradycyjnie organizują festyny z okazji Dnia Dziecka, bale andrzejkowe, sylwestrowe i karnawałowe. Są to doskonałe okazje do spotkań mieszkańców wsi oraz pozyskania środków na potrzeby szkół i przedszkoli.

- młodzież szkolna zorganizowana jest w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych

- społeczeństwo Gidel organizuje się również przy organizacji uroczystości kościelnych,(tzw. kąpiółki, odpustów parafialnych, wizyt dostojników kościelnych).

W jaki sposób rozwiązywane są problemy mieszkańców?

- zainteresowanie rozwiązywaniem problemów występuje głównie przez przedstawicieli mieszkańców, radnych, sołtysów, członków stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli parafii

- systematycznie organizowane zebrania wiejskie

- udział w sesjach rady Rady Gminy

- wnioski i interpelacje radnych oraz wnioski mieszkańców

Jak wygląda wieś?

- występuje zróżnicowanie starej i nowej zabudowy

- można zauważyć poprawiający się stan dróg oraz chodników dla pieszych

- poprawia się dbałość o estetykę, ład i porządek na posesjach.

# Jaki jest stan infrastruktury technicznej?

- wieś posiada wodociąg i kanalizację,

- mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków,

- ujęcie wody,

- przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 784,

- dobrze rozwinięty kołowy transport publiczny,

- dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna i komórkowa,

- dość dobry stan dróg i chodników

Co proponujemy dzieciom i młodzieży?

- Gidle są siedzibą Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego, w związku z tym dzieci i młodzież w czasie trwania zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi posiadają możliwość korzystania z zasobów szkoły, kółek zainteresowań,

- w Gidlach znajduje się Przedszkole Publiczne, z którego uczęszcza ponad 70 dzieci,

- możliwość korzystania z zasobów  Gminnej Biblioteki  Publicznej i kawiarenki internetowej w Gminnym Centrum Informacji które powstało dzięki grantowi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i funkcjonuje od grudnia 2003r, a z usług jego korzysta ok. 400 osób miesięcznie.

- Analiza zasobów sołectwa

##### Walory przyrodnicze

- lasy – raj dla grzybiarzy i zbieraczy runa leśnego

- pomniki przyrody - na terenie gminy Gidle uznano za pomniki przyrody 11 drzew (Rozporządzenie wojewody częstochowskiego z dnia 20.12.1994r w sprawie uznania za pomniki przyrody). Na terenie wsi Gidle znajdują się 4 takie drzewa – 2 wiązy szypułkowe, klon jawor i cis pospolity.

- malownicze tereny nad rzeką  Wiercicą

Wody (cieki, rzeki, stawy)

- wieś Gidle leży w obrębie GZWP Nr 408 Niecka Miechowska.

- przez wieś przepływają 2 rzeki Kanał Lodowy i Wiercica

##### Gleby

- gleby bielicowe wytworzone z różnych piasków, glin i utworów pyłowych

- gleby brunatne o odczynie obojętnym i słabo-kwaśnym

##### Środowisko Kulturowe – walory architektury wiejskiej, zabytki

- Kościółek modrzewiowy pod wezwaniem św. Marii Magdaleny zbudowany na przełomie XV i XVI wieku. Legenda głosi, że wznieśli go Poraici, krewni św. Wojciecha wkrótce po chrzcie Polski. Jest to już trzeci w tym miejscu wystawiony kościółek, wedle tradycji pierwszy powstał w drugiej połowie XI wieku, a drugi pod koniec XIII w. Jest budowlą jednonawową o konstrukcji zrębowej i ścianach oszalowanych gontem. W kościele mieści się ołtarz główny z obrazem św. M. Magdaleny z I połowy XVIII w. i dwa boczne               z rzeźbami i obrazami również osiemnastowiecznymi. Są też obrazy przedstawiające świętych Rocha, Idziego i Mikołaja malowane przez wiejskich artystów.

- Kościół barokowy pokartuzki pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej z bramą cmentarną i dzwonnicą, murowany, zbudowany w latach 1751-1767, jest pozostałością po pustelni kartuzów. Wyposażenie kościoła jest w stylu późnobarokowym i rokokowym.

- Mała Bazylika barokowa pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej wraz                    z klasztorem OO. Dominikanów. Jej budowę rozpoczęto pod kierunkiem architekta Jana Buszta w 1632r, a konsekrowano w 1656r. Obecny rokokowy ołtarz główny został zbudowany w 1796r, jego centralną część zajmuje obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po lewej stronie nawy głównej znajduje się kaplica św. Jacka, założyciela dominikanów w Polsce, a po prawej kaplica Matki Boskiej. Oryginalnością kościoła, zakrystii i korytarza dolnego w klasztorze jest bogata gipsatura i sztukateria. W muzeum zorganizowanym w przyległym do kościoła klasztorze można oglądać wiele obrazów, feretrony, stare kościelne chorągwie, rzeźby, meble i wszelkiego rodzaju pamiątki historyczne. W roku 2000 przy sanktuarium gidelskim powstała Droga Krzyżowa, Gidelska Kalwaria.

Miejsca te odwiedzają rzesze pielgrzymów z całej Polski jak również z zagranicy. Szczególnie przyciąga pielgrzymów słynąca z licznych uzdrowień Madonna Gidelska - niewielkich rozmiarów figurka Matki Boskiej, którą rolnik Jan Czeczek w maju 1515 roku wyorał z ziemi. Na pamiątkę tego wydarzenia zachował się do dziś zwyczaj „kąpiółki”, tzn. obmywania raz w roku figurki w winie, które pielgrzymi zabierają na znak swej wiary w moc Tej, którą nazywają Uzdrowieniem Chorych. Wieś Gidle charakterem zabudowy przypomina małe miasteczko, choć nigdy nie posiadała praw miejskich. Jest to wielodrożnica z małym rynkiem przed klasztorem.

- Cmentarz grzebalny Rzymsko-Katolicki z 1810r

Zachowany i czytelny jednorodny układ rozplanowania, na cmentarzu zachowane groby XIX-wieczne i z początku XXw, a także osób zasłużonych i o znaczeniu historycznym min.  grobowiec majora Józefa Collona Walewskiego uczestnika kampanii napoleońskiej  i kawalera licznych odznaczeń wojskowych (zmarłego w 1857r), zbiorowa mogiła nieznanych żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, zbiorowa mogiła nieznanych lotników  poległych w walce obronnej z najeźdźcą we wrześniu 1939r.

# Dziedzictwo religijne i historyczne

- miejsca, osoby, przedmioty kultu

- Figurka Matki Boskiej Gidelskiej  z XVII w, o wysokości 9 cm, koronowana 19 VIII

1923 r. przez biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego.

- święta, odpusty

- I niedz. maja ,,kąpiółka”, tzn. obmywanie raz w roku figurki Matki Boskiej Gidelskiej w winie, które pielgrzymi zabierają na znak swej wiary w moc Tej, którą nazywają Uzdrowieniem Chorych.

- pielgrzymka rolników – coroczne święto rolników całej diecezji gromadzące             ok. 1,5 tyś. wiernych

- odpust Św. Jacka założyciela zakonu OO Dominikanów  w Polsce (niedz. po 17 VIII)

- odpust Św. Marii Magdaleny patronki Kościółka

-     wniebowzięcie N.M.P. (15 VIII)

-     M.B. Różańcowa (I niedz. października).

- legendy, podania  i fakty historyczne

- historia o wyoraniu cudownej Figurki Matki Boskiej Gidelskiej

- uzdrowienia chorych.

##### Obiekty i tereny

- działki pod zabudowę mieszkaniową

- 48 działek (II etap osiedla mieszkaniowego)

- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (spichlerze, kuźnie, młyny) place i miejsca publicznych spotkań, miejsca spotkań i rekreacji

- stadion sportowy,

- remiza strażacka,

- Gminne Centrum Informacji – kawiarenka internetowa,

Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo

- dobre położenie geograficzne w niedalekim sąsiedztwie aktywnych społecznie                       i gospodarczo miast: Częstochowy, Radomska, oraz sąsiednich gmin: Kłomnice, Żytno, Kobiele Wielkie.

- położenie na szlaku pielgrzymkowym do Częstochowy

- w odległości 35 km od Jasnogórskiego Klasztoru Ojców  Paulinów

Atrakcje turystyczne i obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Gidle

| 1. Historyczne zespoły wiejskie |
| --- |
| Nazwa miejscowości | Forma rozplanowania | Forma i zakres ochrony |
| Gidle | Miejski układ przestrzenny | Ochrona zabudowy Ochrona krajobrazu Ochrona układu |
| Pławno | Miejski układ przestrzenny | Ochrona zabudowy Ochrona krajobrazu Ochrona układu |
| 2. Obiekty sakralne |
| Nazwa miejscowości | Obiekt | Okres powstania |
| Gidle | Zespół kościoła pokartuzkiego pw. Matki Boskiej Bolesnej | 1754-1886r. |
| Gidle | Bazylika OO Dominikanów pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej | XVII/XVIII. |
| Gidle | Kościółek modrzewiowy pw. Marii Magdaleny | XV/XVI |
| Pławno | Kościół pw Św. Biskupa Stanisława Męczennika | XIX |
| 3. Zespoły podworskie |
| Miejscowość | Obiekt | Okres powstania |
| Ciężkowice | Zespół pałacowo-parkowy | 2 poł. XIX w |
| Pławno | Zespół pałacowo-parkowy | XVIII w |
| Włynice | Zespół pałacowo-parkowy | XIX w |
| Wojnowice | Zespół pałacowo-parkowy | XVIII w |

###### Miejsca pamięci

- kapliczka upamiętniająca Koronację Matki Boskiej Gidelskiej w 1923r

- pomnik w centrum Pławna upamiętniający przemarsz wojsk króla Jana III Sobieskiego        z wmurowaną tablicą, mówiącą o powstańcach z 1863r – mieszkańcach Pławna

- obelisk upamiętniający 70 Rocznicę Odzyskania Niepodległości

- pomnik pod Ewiną wzniesiony w 20-rocznicę największych bitew partyzanckich stoczonych w 1944r.

Atrakcje turystyczne

- zabytki sztuki sakralnej,

- fragment rezerwatu cisów - Jasień

- ścieżka edukacyjno – ekologiczna na terenie Gminy Gidle i Żytno,

- piękno krajobrazu nadwarciańskiego,

- jazda konna,

- zagrody hodowli zwierząt leśnych i strusi

- hodowla koni huculskich

- zespoły pałacowo-parkowe

Przyjezdni i sezonowi

- rocznie wieś Gidle odwiedza około 130 tyś pielgrzymów i turystów.

- Wizja

#### GIDLE

wieś atrakcyjna turystycznie i gospodarczo,

kultywująca tradycje , posiadająca własną tożsamość

umożliwiająca aktywny wypoczynek.

Wieś bezpieczna z rozwiniętą infrastrukturą techniczną,

promująca rozwój przedsiębiorczości,

dążąca do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

- Analiza SWOT - mocne i słabe strony wsi oraz jej szanse i zagrożenia

Mocne strony

- Dobra infrastruktura (wodociąg, telefony, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków).

- Duża ilość obiektów kultu religijnego o charakterze zabytkowym i miejsc pamięci narodowej sprzyjających rozwojowi turystyki. (liczne pielgrzymki piesze i autokarowe, turystyka rowerowa)

- Walory przyrodniczo-krajobrazowe (korzystne warunki środowiska przyrodniczego sprzyjające rozwojowi usług rekreacyjnych )

- Istnienie potencjalnych terenów dla rozwoju funkcji letniskowej oraz rekreacyjno-sportowej

- Dogodne położenie geograficzne i zadawalająca komunikacja autobusowa (bliskość drogi ekspresowej Katowice-Warszawa, sąsiedztwo miast (Częstochowa, Radomsko).

- Dobrze rozwinięta mała i średnia przedsiębiorczość.

- Dobra infrastruktura społeczna (ośrodek zdrowia, bank, urząd gminy, policja, straż pożarna, wystarczająca sieć placówek oświatowych).

- Stale poprawiający się stan obiektów szkół podstawowych i gimnazjów.

- Dobry poziom wykształcenia mieszkańców.

- Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa (selektywna zbiórka odpadów, zwiększająca się ilość podpisywanych umów z firmami wywożącymi nieczystości            z gospodarstw indywidualnych).

- Bogactwo folkloru gminnego.

- Aktywna młodzież.

- Duże zasoby siły roboczej.

- Tereny do zagospodarowania (na cele lokalizacji przedsięwzięć gospodarczych, rozwoju sportu i rekreacji, budownictwa mieszkaniowego).

- Zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do internetu poprzez Gminne Centrum Informacji.

Słabe strony

- Słabe rolnictwo (duże rozdrobnienie gospodarstw, niska wydajność, nieużytki).

- Słabo rozwinięta działalność poza rolnicza oraz działalność dająca dodatkowe źródła zarobkowania w gospodarstwach rolnych, np. agro turystyka, usługi turystyczne, produkcja zdrowej żywności, itp.

- Słaba organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwagi na brak środków finansowych.

- Niedostateczne wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowe.

- Słaba baza kulturalna (brak Gminnego Ośrodka Kultury, brak organizacji czasu wolnego mieszkańców).

- Brak dostatecznego zaplecza rekreacyjnego i sportowego (brak placu zabaw dla najmłodszych,  brak placu –centralnego miejsca we wsi, itp.).

- Słabo rozwinięta baza noclegowa (kwatery prywatne, miejsca biwakowe).

- Brak miejsc pracy (mała liczba średnich zakładów pracy i rzemiosła).

- Brak przetwórstwa rolno-spożywczego.

Szanse

- Modernizacja dróg i infrastruktury drogowej, stworzenie odpowiednich warunków do zapewnienia potencjalnym turystom miejsca na postój i odpoczynek z zapleczem gastronomicznym.

- Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach – placówki zajmującej się rozpowszechnianiem i rozbudzaniem  zainteresowań i potrzeb kulturalnych, organizowaniem imprez artystycznych, koordynowaniem pracy instytucji i grup nieformalnych pełniących funkcje kulturalne.

- Podniesienie atrakcyjnego wyglądu miejscowości poprzez modernizację rynku w Gidlach- centralnego placu, przy którym znajdują się 2 zabytkowe kościoły, niewielki park, sklepy, plac targowy, ośrodek zdrowia, poczta, banki i domy mieszkalne. Plac ten jest przy drodze wojewódzkiej przebiegającej przez Gidle. Zatrzymują się na nim rzesze pielgrzymów i  turystów odwiedzających Klasztor Dominikanów. W chwili obecnej jest to niezbyt atrakcyjne miejsce, szare, bez układu architektonicznego, z budynkami, chodnikami, ulicami budowanymi bez wyraźnej koncepcji i wizji architektonicznej. W pobliżu placu rynku znajduje się budynek szkoły podstawowej i gimnazjum oraz siedziba władz Gminy Gidle. Modernizacja rynku uporządkuje istniejący stan, poprawi wizerunek całej gminy, podniesie atrakcyjność Gidel i zmotywuje mieszkańców do dalszych działań mających na celu poprawę warunków swojego życia.

- Utworzenie placu zabaw w miejscu nie zagospodarowanej przestrzeni przy zabytkowym Kościółku Modrzewiowym oraz Ośrodku Zdrowia w niedalekiej odległości od rynku, stanowiąca dalszy etap poprawy estetyzacji wsi. Nowo wybudowany plac zabaw byłby  bezpiecznym, funkcjonalnym i estetycznym miejscem dla najmłodszych mieszkańców  Gidel. W odległości ok. 50m od planowanego placu zabaw znajduje się Publiczne Przedszkole w Gidlach, do którego uczęszcza ponad 70 dzieci. Przedszkolaki maja obecnie do dyspozycji plac zabaw o powierzchni ok.50m2. Zbudowanie nowego placu zabaw służyłoby więc również przedszkolakom, mogłyby spędzać mile i bezpiecznie czas na świeżym powietrzu. Plac ten byłby miejscem spotkań i odpoczynku, a także alternatywną formą spędzania wolnego czasu dzieci i dorosłych. Mogłyby się tam odbywać imprezy rekreacyjne i sportowe dla najmłodszych mieszkańców Gidel i ich rodzin.

W/w zadania pozwolą na realizowanie wizji rozwoju Gidel, choć to dopiero początek drogi, ale biorąc pod uwagę możliwości jakie daje Unia Europejska realizacja w/w projektów pozwoli na podjecie działań i inicjatyw społecznych, pobudzenie aktywności społecznej i integracji władz Gminy z jej mieszkańcami.

- Rozwój rolnictwa (scalanie gruntów, rozbudowa bazy przetwórstwa rolno- spożywczego, konfekcjonowanie produktów rolnych).

- Powstanie gospodarstw ekologicznych.

- Rozwój agroturystyki, turystyki podmiejskiej i rekreacji (ścieżki rowerowe, spływ kajakowy).

- Wykorzystanie istniejących i zagospodarowanie nowych terenów na cele budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego i lokalizacji przedsięwzięć gospodarczych.

- Tworzenie firm usługowych i rzemiosła.

- Możliwość rozbudowy istniejących na terenie gminy firm i zakładów pracy w celu zwiększenia zatrudnienia.

- Rozwój współpracy z sąsiednimi miejscowościami, gminami.

Zagrożenia

- Zła koniunktura w rolnictwie (brak opłacalności produkcji).

- Zła kondycja ekonomiczna kraju.

- Brak jasnej polityki państwa (finansowej, podatkowej, prawnej, zbyt częste reformy).

- Niż demograficzny (ujemny przyrost naturalny).

- Wzrost stopy bezrobocia (w związku z likwidacją zakładów pracy w sąsiednich miastach     i braku miejsc pracy w gminie).

- Brak dobrych wzorców dla młodzieży (demoralizacja młodzieży, alkoholizm, narkomania i przemoc wśród młodzieży).

- Dewastacja środowiska naturalnego.

- Opis zadań przewidzianych do realizacji w planie rozwoju wsi.

Priorytet 1  - ROZWÓJ WSI ORAZ POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA

Cel: ,,utworzenie profesjonalnie prowadzonego ośrodka-organizatora i koordynatora gminnej działalności kulturalnej”

Projekt: ,,Remont budynku i zakup wyposażenia w celu utworzenie Gminnego Ośrodka

Kultury w Gidlach”

Celem projektu jest przeprowadzenie prac remontowych mających na celu adaptację wolnych pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Pławińskiej 22 w Gidlach na GOK oraz zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówki.

Przedmiotem projektu będą:

- Prace remontowe:

- ocieplenie ścian

- tynkowanie i malowanie

- wymiana okien i drzwi

- wymiana instalacji  wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej

- roboty murowe

- wykonanie posadzek

- Zakup wyposażenia:

- meble i sprzęt biurowy

- sprzęt muzyczny

- sprzęt nagłaśniający

-    sprzęt rtv i komputerowy

-    pozostałe wyposażenie (pomoce dydaktyczne, materiały wykończeniowe)

Opis projektu:

W czasach współczesnych nam ogromne oszczędności doprowadziły do likwidacji ośrodków kultury oraz innych miejsc życia kulturalnego na wsiach i małych miejscowościach. Wieś Gidle posiadająca liczne zabytki sztuki sakralnej odwiedzane przez rzesze pielgrzymów z kraju i zagranicy nie może niestety poszczycić się bogatą ofertą kulturalną.

Powodem podjęcia działań zmierzających do utworzenia ośrodka kultury jest m.in. fakt, iż terenie Gminy brak jest miejsca, w którym mogliby się spotykać mieszkańcy na szeregu imprezach kulturalnych, integrujących społeczność wiejską. Miejsca gdzie będą się rozwijać działające zespoły artystyczne, kółka zainteresowań, grupy  i stowarzyszenia.

Obserwując zaangażowanie i sukcesy odnoszone przez działające zespoły i grupy artystyczne  występujące na różnych scenach min: w Radomsku, Częstochowie, ośrodkach kulturalnych sąsiednich gmin i innych miastach-chcielibyśmy stworzyć u siebie warunki do organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym.  Zapewnić możliwość pokazania się, zaprezentowania również przed mieszkańcami nie tylko jak to ma miejsce obecnie podczas większych świąt, czy imprez lokalnych np. dożynek.

Na terenie gminy nie działa harcerstwo, zaspokajające naturalną potrzebę zrzeszania się do wspólnej zabawy. Alternatywą dla młodego pokolenia stała się telewizja, komputer, internet i nieformalne grupy rówieśnicze. Należy dodać, że większość rodziców jest zbyt zapracowana, by zająć się organizacją wolnego swoich dzieci, lub nawet nie potrafią tego zrobić, gdyż twarda rzeczywistość umożliwia im tylko zabezpieczenie potrzeb koniecznych –materialnych.

Należy również zaznaczyć, że gros mieszkańców naszej gminy to osoby w dużej mierze dyspozycyjne i chętne do działania, którym bardzo brakuje miejsca gdzie mogłyby realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania, poznawać rodzimą tradycję i kulturę. Społeczeństwo Gidel czuje potrzebę tworzenia i działania –świadczy o tym aktywny udział w lokalnych uroczystościach, obchodach świąt narodowych, festynach, dożynkach, uroczystościach szkolnych. W organizacje tych imprez włącza się nie tylko młodzież szkolna, ale również dorośli mieszkańcy wsi, działające zespoły folklorystyczne, teatralno-artystyczne, sportowe, chór, orkiestry, jednostki straży pożarnych.

Należy także zaznaczyć, że w obecnym czasie staje się rzeczą oczywistą, iż pierwszym i zasadniczym zadaniem całej kultury jest wychowanie.

W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem-o to, ażeby bardziej „był” a nie tylko więcej „miał”- aby więc poprzez wszystko co „ma” co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko „z drugimi” ale także i dla „drugich” (słowa zaczerpnięte z przemówienia Jana Pawła II na konferencji UNESCO-1980).

Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach będzie dla wielu osób miejscem popołudniowych spotkań, oraz wielu działań zespołowych min.:

1. przygotowywania grup muzycznych do różnych występów muzycznych organizowanych przez MDK w Radomsku i Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego w Łodzi jak np.: „Mikrofon”, przegląd kolęd i pastorałek „Stajenka” organizowany przez Kurie Metropolitarne, przegląd chórów szkolnych organizowanych przez Towarzystwo Muzyczne im. K Szymanowskiego, przegląd zespołów folklorystycznych, przegląd piosenki Morskiej „Szanty”, konkursy gry na klawiszowych instrumentach muzycznych.

W tych i podobnych imprezach uczestniczy młodzież i dzieci z terenu całej gminy.

2. kultywowania tradycji regionalnych

Ze  względu, że nasza miejscowość jest nierozerwalnie związana z rolnictwem (tutaj wynaleziono i produkowano pierwsze i podstawowe maszyny rolnicze, tutaj z „ziemią żywicielką” związany jest kult Maryi) istnieją dwa zespoły folklorystyczne: dziecięco-młodzieżowy „Gidlanie” oraz skupiający osoby dorosłe zespół „Nadwarcianki”

Zespoły te kultywują tradycje ludowe między innymi poprzez:

- przygotowywanie występów okolicznościowych uświetniających różne uroczystości np. w rocznicę  koronacji Matki Boskiej  młodzież przygotowała speklakl „Jak Maryja zagościła na gidelskiej ziemi”- wykorzystując gwarę i zwyczaje XV-wiecznych Gidel,

- oprawę Mszy Św. np. podczas wizyty kardynała J. Glempa

- uczestnictwo w Dożynkach lokalnych i powiatowych

- udział w organizowanej cyklicznie imprezie „Święto Chleba”

- uświetnianie świąt narodowych tańcami narodowymi (Święto Niepodległości, Święto Patrona Szkoły J. Piłsudskiego, występy dla społeczności lokalnej)

- przygotowywanie palm wielkanocnych na konkursy diecezjalne

- kształtowanie umiejętności wykonywania kwiatów, serwetek oraz innych dekoracyjnych elementów z papieru i bibuły, które są wykorzystywane do dekoracji uroczystości środowiskowych- festyn, Dzień Dziecka, Dożynki

- realizacja ścieżek edukacyjnych poprzez wykonanie projektów np. „Nad wszystkie inne ceń strony rodzinne”, „Droga Polski i mojego regionu do wolności”

3. pracy zespołów teatralno -artystycznych

Istniejące dwa koła teatralne „Ziarenko” i „Baśniowe Ludki” skupiają dzieci i młodzież, a nawet dorosłych. Współpracują z Bazyliką oraz Kościołami Parafialnymi. Mimo fachowego braku kierownictwa- odnoszą sukcesy np. III miejsce w powiatowym przeglądzie „Małych form teatralnych” w 2004r, II miejsce w 2003r.

„Ziarenko” przygotowuje rokrocznie Jasełka,  Misterium Męki Pańskiej oraz sztukę na Święto Niepodległości np. Dziady cz. III A. Mickiewicza.

„Baśniowe Ludki” wykonują adaptację bajek i baśni. Również oni odnieśli sukcesy, a ich występy uświetniają spotkania środowiskowe organizowane przez szkołę.

Praca w tych czy innych zespołach mobilizuje do aktywności artystycznej, współdziałania w grupie oraz doskonalenia się.

Młodzież odczuwa potrzebę odpowiedzialności dla wspólnego dobra, wzajemnej pomocy, odpowiedzialności za siebie, za kolegów, ofiarności na rzecz zespołu, opieki starszych nad młodszymi, liczenia się z potrzebami drugich, działania w zespole i przez zespół. Są to przecież niezmiernie ważne aspekty wychowania społecznego.

Działalność ta wymaga jednak koordynatora w celu realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych. Gminny Ośrodek Kultury byłby tą właśnie instytucją, która by nadzorowała tę działalność, umożliwiła korzystanie z bazy lokalowej i sprzętu, zapewniła fachowców (instruktorzy muzyki, plastyki, rytmiki itd.).

Ponieważ brak możliwości realizacji swoich zainteresowań, pasji, ulubionych zajęć szczególnie wśród dzieci i młodzieży to zatrzymanie rozwoju jednostki prowadzące do determinacji i organizowania wolnego czasu według najłatwiejszego wariantu-tworzenie  nieformalnych grup młodzieżowych-chcielibyśmy aby w strukturze GOK funkcjonowały różne sekcje i warsztaty tak aby każdy mógł znaleźć coś  interesującego dla siebie.

W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury funkcjonować będą: sekcja muzyczna, sekcja  plastyczna, sekcja  rekreacyjno-sportowa, sekcja turystyczno-rowerowa, warsztaty wokalno-twórcze, sekcja folklorystyczna i inne ( w zależności od potrzeb).

Ponieważ bardzo ważnym elementem w nauczaniu muzyki jest kontakt z „żywym” instrumentem, z szerokiej gamy instrumentów wybraliśmy organy i gitarę. Możliwość korzystania z tych instrumentów pozwoli dzieciom na sprawdzenie swych predyspozycji muzycznych, konstruktywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań. W/w sprzęt muzyczny umożliwiłby rozwijanie zdolności muzycznych tych dzieci, których rodzice nie posiadają wystarczających środków finansowych na kupno instrumentu. Ponadto instrumenty te byłyby wykorzystywane dla potrzeb warsztatów wokalno-twórczych, zespołu folklorystycznego „Gidlanie” oraz Orkiestr Dętych działających na terenie gminy.

Z uwagi na fakt, iż w obecnym czasie zakres umiejętności prezentacji i kreowania własnego wizerunku jest niezbędny w rozwijającej się cywilizacji, chcielibyśmy organizować koła zainteresowań z wykorzystaniem środków multimedialnych (komputer, rzutnik) mające na celu zdobycie umiejętności autoprezentacji. Posiadanie w/w sprzętu umożliwiłoby także podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury mieszkańców poprzez organizowanie różnego rodzaju szkoleń, (np. dla bezrobotnych, rolników, lokalnych przedsiębiorców), kursów, dyskusji.

Chcielibyśmy, aby GOK stał się wydawcą popularnej gazetki, pisanej i redagowanej przez młodzież, do czego oprócz komputera niezbędna jest kserokopiarka. Wykorzystywana byłaby ona również do powielania różnego rodzaju materiałów, ulotek i broszur oraz materiałów na szkolenia.

Ponieważ chcemy utworzyć lokalną wideotekę kamera jest niezbędna do filmowania uroczystości, występów zespołów, rozgrywek sportowych, imprez kulturalnych. Kamera byłaby również wykorzystywana przez młodych sportowców, aktorów, odtwarzane nagrania byłyby wykorzystywane w celu omawiania błędów i ich poprawy. Uroczystości o charakterze patriotycznym, zdrowotnym, ekologicznym utrwalane na kasetach byłyby przydatne do biblioteki szkolnej, do opracowywania projektów edukacyjnych. Mogłaby powstać sekcja filmowa, stawiająca pierwsze kroki w zawodzie dziennikarskim lub aktorskim.

Posiadając na wyposażeniu telewizor, magnetowid, DVD moglibyśmy organizować wieczorki z ciekawymi ludźmi, z reportażem, filmem, ciekawym programem. Ośrodek  byłby także miejscem organizowania okolicznościowych wystaw i prezentacji prac.

GOK w Gidlach swoim działaniem obejmował będzie: już działające świetlice wiejskie (w m. Pławno, Stęszów, Włynice), świetlice wiejskie i środowiskowe, które planuje się utworzyć w miejscowościach Ludwików, Gowarzów, Ciężkowice, Wojnowice i innych większych miejscowościach Gminy, Orkiestrę Dętą z Gidel, Orkiestrę Dętą z Pławna, oraz współpracował z : Kołem ZBOWiD w Gidlach, Związkiem Emerytów i Rencistów – Koło w Kłomnicach, Kołem Wędkarskim z Pławna, LKS VIS Gidle, LKS “WARTA-CARBO” Pławno, Zespołem folklorystycznym “Nadwarcianki”, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, szkołami i przedszkolami funkcjonującymi w Gminie Gidle, Gminną Biblioteką Publiczną w Gidlach z filiami w Ciężkowicach i w Pławnie, Gminnym Centrum Informacji w Gidlach, innymi instytucjami działającymi w sferze kultury oraz organizacjami pozarządowymi.

GOK będzie placówką integrującą społeczność wiejską. Spowoduje bardziej aktywny udział w szeroko rozumianej działalności kulturalnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gidel. Istnienie miejsca, w którym można będzie ciekawie i bezpiecznie spędzić czas wykluczy, powstawanie zagrożeń oraz spowoduje, że mieszkanie na wsi będzie również atrakcyjne dla młodych ludzi.

Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury to rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu skierowanej zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających naszą gminę. Odbiorcami projektu będzie społeczność lokalna, a w szczególności dzieci, młodzież, bezrobotni, gospodynie domowe oraz lokalne podmioty gospodarcze i partnerzy instytucjonalni.

Ogólny koszt inwestycji to koszty remontu budynku ok.81 000zł i zakupu wyposażenia ok.69.000zł, oraz koszty ogólne związane z pracą inspektora nadzoru, przygotowanie dokumentacji-w sumie 150.000zł. Całość  przewidziana do realizacji w 2005r.

Cel: ,,przygotowanie terenów do funkcji rekreacji, wypoczynku”

Projekt: ,,Utworzenie placu zabaw”

Przedmiotem projektu jest utworzenie placu zabaw w Gidlach przy ul. Częstochowskiej na działce o nr ewidencyjnym156/3 będącej własnością Gminy.

Prace polegać będą na :

- przygotowaniu terenu

- nasadzeniu drzew i krzewów

- wyznaczeniu alejek

- urządzeniu ścieżki zdrowia

- wyposażeniu placu w zestawy zabawowe, huśtawki, karuzele, ławki, siedziska

- wykonaniu ogrodzenia terenu placu zabaw.

Opis projektu:

O tym jak ważny jest ruch i umożliwienie aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu nie trzeba nikogo przekonywać. Z badań naukowych wynika, że rekreacja ruchowa ma do odegrania szczególną rolę w walce z zagrożeniami współczesnej cywilizacji. Ma to największe znaczenie w początkowym okresie życia, a więc dla najmłodszych. Ostatnio u dzieci obserwuje się obniżenie poziomu sprawności motorycznej. Niższą sprawność łączy się często z większą zachorowalnością, mniejszą odpornością fizyczną i psychiczną. Obniżenie sprawności motorycznej usprawiedliwia się mało skutecznym systemem wychowania fizycznego, niewystarczająca ilością zajęć ruchowych w przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej, systemem wychowania w rodzinie pozbawionym dbałości o motoryczny rozwój dziecka wreszcie brakiem miejsc np. placów zabaw, umożliwiających właśnie najmłodszym aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Na terenie naszej wsi nie ma centralnego placu ani parku, miejsca spotkań, odpoczynku i zabawy na świeżym powietrzu. Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu jest niewielkich rozmiarów, nie spełnia swojej roli. Zbudowanie nowego placu zabaw służyłoby więc również przedszkolakom, mogłyby spędzać mile i bezpiecznie czas na świeżym powietrzu.  Z nowego placu zabaw korzystałyby zatem wszystkie dzieci.

Poza sprawą czysto rozrywkową nowo wybudowany plac zabaw byłby miejscem dającym możliwość integracji społecznej, uczącym nawiązywania kontaktu i komunikowania się, poprawy koordynacji psychoruchowej. Miejscem kształtującym właściwe stosunki międzyludzkie, wzmacniającym więzi rodzinne. Niewykluczone, iż zaproponowanie dzieciom atrakcyjniejszych form aktywności ruchowej odciągnie je od wielogodzinnego oglądania telewizji, jak też czynności społecznie nie aprobowanych.

Plac zabaw wyposażony w takie urządzenia jak: ścieżka zdrowia i kompleks sprawnościowy, sprężynowiec, huśtawki, karuzela, piaskownice, zjeżdżalnie, baszta i podest, szałasy, umożliwi rozwijanie podstawowych zdolności koordynacyjnych dzieci niezbędnych w ich późniejszym dorosłym życiu, w tym działalności zawodowej. Mogłyby się tam odbywać imprezy rekreacyjne i sportowe dla najmłodszych mieszkańców Gidel i ich rodzin.

Poprzez wybudowanie placu zabaw nastąpiłoby zagospodarowanie terenu dotychczas nie wykorzystywanego jak również poprawa wizerunku otoczenia -miejsce przy zabytkowym Kościółku Modrzewiowym i Ośrodku Zdrowia, oraz poprawa estetyki otoczenia. Plac zabaw będzie się łączył ze zmodernizowanym rynkiem tworząc estetyczną i spójną architektonicznie całość - centrum wsi.

Ogólny koszt inwestycji to w sumie ok. 61 000zł (w tym przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenie, urządzenie zieleni ok. 36 000zł i zakup wyposażenia ok.25 000zł). Całość  przewidziana do realizacji w latach 2005 i 2006.

Priorytet 2 - ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI

Cel: ,,ładne centrum”- poprawa wizerunku wsi oraz wzrost atrakcyjności miejscowości powodujący zainteresowanie inwestorów i spadek bezrobocia.

Projekt: ,,Modernizacja rynku w Gidlach”

Celem projektu jest zachowanie i rewitalizacja architektonicznych walorów historycznego centrum Gidel. Przedmiotem projektu są remonty i roboty budowlane obejmujące:

- RYNEK – PLAC DOMINIKAŃSKI

Wymianę nawierzchni i urządzenia rynku polegającą na:

- demontażu istniejącej obudowy „Dębu Wolności, istniejących tablic ogłoszeniowych oraz zdjęciu istniejącej nawierzchni;

- wytyczeniu nowej linii północnego boku placu

- uzupełnieniu istniejącego podłoża z uwzględnieniem spadków w kierunku ulicy Częstochowskiej;

- wykonaniu obudowy dębu;

- położeniu nowych nawierzchni

- na obrzeżu placu z betonowej kostki brukowej rustykalnej z uwzględnieniem zatoki

autobusowej przy ulicy Wolności i pozostawieniem niezabudowanej nawierzchni

ziemi dla krzewów;

- na placu z płyt granitowych groszkowych ułożonych w kwadratach 300x300cm,

oddzielonych pasami z czarnego sjenitu szer.20cm;

- zamontowaniu wiaty przystankowej z kioskiem, nowej tablicy ogłoszeń, 7 szt.

słupków balustradowych typ S-4 z 9,0m łańcucha i 6szt.  koszy na śmieci typ II;

- zamontowaniu nowej obudowy zdroju typ II

- zainstalowanie na skrzyżowaniu 6 szt. słupków balustradowych typ S 4-z 8,0m łańcucha.

- TEREN ZIELENI PARKOWEJ

Renowacje terenu zieleni parkowej polegającą na:

- wytyczeniu nowych fragmentów alejek i nowych aneksów do ustawienia ławek oraz pasa postojowego wzdłuż fragmentu ulicy Szkolnej;

- wykonaniu niecki fontanny wokół istniejącego elementu starej fontanny wraz z obudową;

- wycięciu drzew samosiejek

- wykonaniu nawierzchni alejek z aneksami ławkowymi pasa postojowego i placyku wokół fontanny z kostki brukowej rustykalnej;

- renowacji trawników jako powierzchni dywanowej;

- nasadzeniu rabat bylinowych

- zagospodarowaniu zielenią terenu w narożu placu i muru klasztornego

- zainstalowaniu 5 szt. ławek z oparciem typ ,,miejska I”, 7szt. ławek bez oparcia typ ,,miejska I bo” i 12 szt. koszy na śmieci typ K 1.

#### TEREN ULICY WOLNOŚCI

Modernizacja południowej części tej ulicy ma polegać na:

- wymianie nawierzchni chodnika na kostkę betonową.

#### TEREN ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ

W pasie tej ulicy roboty budowlane polegać będą na:

- wymianie nawierzchni chodników- na kostkę betonową;

- zainstalowaniu po 6 szt. słupków balustradowych typ S-4-z 8,0m. łańcucha po każdej stronie skrzyżowania;

- zainstalowaniu po 4szt. słupków balustradowych typ S 4-z 4,0m. łańcucha przed wejściem do przedszkola i biblioteki;

- wykonaniu nawierzchni parkingu, dojazdu i chodnika do ośrodka zdrowia z kostki brukowej betonowej

- zasadzeniu „kurtyny”- szpaleru grabów kolumnowych.

Opis projektu:

Początki lokalizacji dzisiejszej miejscowości wiązać należy zapewne ze skrzyżowaniem dróg, w pobliżu którego zbudowany został w 1059r kościół pw. Św. Marii Magdaleny. Zasadnicze jednak znaczenie dla historii Gidel, a także dla ich rozwoju przestrzennego miała fundacja kościoła i klasztoru dominikanów z XVIw. i związany z nimi ożywiony ruch pielgrzymkowy. To właśnie po ich wzniesieniu rynek stał się centrum miejscowości, wokół którego do dziś rozwija się zabudowa. Wówczas to wykształcił się układ przestrzenny charakterystyczny dla  miasteczka - na placu u skrzyżowania dróg zaczął wykształcać się rynek, z którego wychodzi kilka ulic w różnych kierunkach. Rynek ten otacza małomiasteczkowa zabudowa, parterowa, murowana.

Zasadniczym węzłem układu urbanistycznego  jest  skrzyżowanie ulic Wolności i Pławińskiej z ulicami Częstochowską i Szkolną wraz z rynkiem (Placem Dominikańskim) wykształconym u ich zbiegu. Wokół rynku i wzdłuż wychodzących z niego ulic zachowała się zabudowa o tradycyjnej formie i funkcji mieszkalno-usługowej z elementami gospodarczej zabudowy służącej rolnictwu będącemu do dziś, aczkolwiek w coraz mniejszej skali, jednym ze źródeł utrzymania mieszkańców. Zachowany jest historyczny podział działek ustalający ważne elementy: gabaryty, podstawowe zasady lokalizacji, wzajemne relacje przestrzenne zabudowy.

Na Placu Dominikańskim oraz wzdłuż ulic w jego bezpośrednim sąsiedztwie zachowała się tradycyjna pierzejowa w dużej części zwarta zabudowa o kalenicowym układzie. Dominują budynki parterowe, murowane o oszczędnym detalu. Zabudowa pochodzi z XIX i pocz. XXw.

Celem projektu jest modernizacja rynku w Gidlach i fragmentów przylegających do niego ulic z podstawowymi elementami mającymi wpływ na bieżące podniesienie estetyki i standardu funkcjonowania tej części miejscowości,  odwiedzanej przez tysiące pielgrzymów i turystów z kraju i z zagranicy. Tutaj krzyżują się drogi wojewódzka z powiatowymi. Tędy przebiega szlak pielgrzymkowy na Jasną Górę. Do rynku prowadzi ścieżka rowerowa z pobliskiej miejscowości Pławno, oraz biegną szlaki pieszo-rowerowe z okolicznych miejscowości oraz pobliskiej rzeki Warty-miejsca wypoczynku mieszkańców.

Poprawa wizerunku centrum wsi spowoduje wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, przyciągnie inwestorów i wpłynie na postawę mieszkańców wsi którzy zaczną dbać o swoje najbliższe otoczenie, przez co w konsekwencji nastąpi poprawa estetyki całej miejscowości. Koszt inwestycji to koszty robót nawierzchni rynku, chodników i alejek ok. 559 000zł, urządzenia zieleni około 37 000 zł, oraz elementów wyposażenia (ławki, kosze na śmieci, kiosk, wiata przystankowa, gablota wolnostojąca, zdrój, słupki balustradowe) ok. 62 000zł. Ogólny koszt inwestycji to kwota ok. 658 000zł. Zadanie planuje się wykonać w roku 2006.

Opisane wyżej zadania pozwolą na realizowanie wizji rozwoju Gidel, choć to dopiero początek drogi, mamy nadzieję że stanowić będą podstawę dla realizacji dalszych działań i inicjatyw społecznych, pobudzenia aktywności społecznej i integracji władz Gminy z jej mieszkańcami. Wpłyną na zwiększenia atrakcyjności wsi i poprawią jakość życia mieszkańców.

10. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE ROZWOJU WSI GIDLE

| Zakres zadań planowanych do wykonania | Termin realizacji | Wartość kosztorysowa zadania w zł (brutto) | Udział własny Gminy Gidle w (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I Remont budynku i zakup wyposażenia w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury |
| Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem | styczeń –luty 2005r | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Remont budynku w tym: -roboty murowe, ciesielskie, wymiana stolarki okien i drzwi, montaż sufitów podwieszanych i płyt gipsowych, ocieplenie ścian zewnętrznych; -roboty elektryczne, wymiana instalacji wod-kan., wymiana grzejnika, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, balustrady schodowej; -tynkowanie, układanie płytek ściennych, posadzek i wykładzin, malowanie Razem koszt remontu budynku | wrzesień 2005r. październik 2005r. listopad 2005r. | 78.767,76 | 78.767,76 |
| Nadzór budowlany | 787,67 | 787,67 |
| Zakup wyposażenia w tym: meble i sprzęt biurowy, sprzęt elektroniczny i muzyczny, pozostałe wyposażenie(elementy wykończeniowe, dekoracyjne itp.) | listopad-grudzień 2005r. | 69.043,00 | 69.043,00 |
| Suma kosztów remontu budynku i zakupu wyposażenia w celu utworzenia GOK | 149.998,43 | 149.998,43 |
| Razem etap I | 149.998,43 | 149.998,43 |
| Etap II Utworzenie placu zabaw |
| Opracowanie projektu wraz z kosztorysem | luty-marzec 2005r | 350,00 | 350,00 |
| Utworzenie placu zabaw w tym: -przygotowanie terenu i wysiew trawnika -wykonanie ogrodzenia i urządzenie zieleni Razem koszt przygotowania terenu, urządzenia zieleni i ogrodzenia placu | wrzesień-październik 2005r. kwiecień-maj 2006r. | 34.999,00 | 34.999,00 |
| Nadzór budowlany | 349,99 | 349,99 |
| Zakup wyposażenia w tym: huśtawki, karuzele ławki itp. | maj-czerwiec 2006r. | 25.017,00 | 25.017,00 |
| Suma kosztów utworzenia placu zabaw | 60.715,99 | 60.715,99 |
| Modernizacja rynku |
| Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem | grudzień 2004- marzec 2005r. | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Wymiana nawierzchni rynku, chodników i alejek w tym: -prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne; -karczowanie drzew i krzewów, wywóz karpiny i gałęzi, oczyszczenie terenu, wykonanie podbudowy pod nawierzchnie; -położenie krawężników i obrzeży oraz nawierzchni z kostki granitowej i brukowej; -roboty wykończeniowe Razem koszt wymiany nawierzchni rynku, chodników i alejek | kwiecień-maj 2006r. czerwiec 2006r. lipiec-sierpień 2006r. wrzesień 2006r. | 541.437,58 | 541.437,58 |
| Nadzór budowlany | 5.414,37 | 5.414,37 |
| Zakup wyposażenia w tym: ławki, kosze, słupki balustradowe, kiosk, zdrój, gablota | wrzesień- październik 2006r. | 61.681,00 | 61.681,00 |
| Urządzenie zieleni w tym: -prace agrotechniczne związane z uprawą gleby, wykonanie trawnika, sadzenie bylin, krzewów i drzew | wrzesień-październik 2006r. | 36.542,52 | 36.542,52 |
| Nadzór budowlany | 365,42 | 365,42 |
| Suma kosztów modernizacji rynku | 657.440,89 | 657.440,89 |
| Razem etap II | 718.156,88 | 718.156,88 |
| Suma kosztów etapów | 868.155,31 | 868.155,31 |
| RAZEM ZADANIA | 868.155,31 | 868.155,31 |
| % | 100 | 100 |